## Slide 1
www.slu.cz
Řízení projektu IS
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.

## Slide 2
Projekt je dočasné úsilí zaměřené na vytvoření jedinečného produktu, služby nebo výsledku.
Má jasně definovaný začátek a konec, specifické cíle a omezené zdroje (čas, finance, lidské zdroje).
Projekty se liší od běžných operací tím, že nejsou opakující se, ale jedinečné.
projekt
Slezská univerzita
  Vývoj nového softwaru
  Stavba mostu
  Další…
  Uvedení nového produktu na trh
  Implementace nového IT systému

## Slide 3
Řízení projektu (project management) je proces plánování, organizování, řízení a kontroly činností s cílem dosáhnout konkrétních cílů projektu v rámci stanoveného rozsahu, času, rozpočtu a kvality.
Klíčové prvky řízení projektu:
řízení projektu
Slezská univerzita
  Cíle projektu
  Plánování
  Řízení zdrojů
  Řízení rizik
  Monitorování a kontrola
  Komunikace
  Uzavření projektu

## Slide 4
Iniciace – stanovení cílů, rozsahu a záměru projektu.
Plánování – definování harmonogramu, rozpočtu, zdrojů a rizik.
Realizace – vedení projektového týmu, řízení úkolů a komunikace.
Monitorování a řízení – kontrola průběhu, vyhodnocování KPI a řízení změn.
Ukončení – vyhodnocení výsledků, předání výstupů a uzavření projektu.
Hlavní fáze řízení projektu
Slezská univerzita

## Slide 5
Rychlá technologická změna
Složitost a interdisciplinarita
Nejasné nebo měnící se požadavky
Důraz na bezpečnost a ochranu dat
Integrace s jinými systémy
Zvláštnosti projektů IS
Slezská univerzita
Náročnost testování a nasazení
Náročnost na uživatelskou akceptaci
Délka trvání a rozpočtová rizika
Volba metodologie řízení
Možnost outsourcingu

## Slide 6
Softwarové nástroje
  MS Project
  Jira
  Trello
  Asana
  Monday.com
Nástroje pro řízení projektu
Slezská univerzita
Metodiky řízení
  PRINCE2
  PMI (PMBOK)
  IPMA
  Agile
  Scrum
  Kanban
  Lean

## Slide 7
Tradiční (strukturované) metody
  Vodopádový model (Waterfall)
  V-model (Validace & Verifikace)
Iterativní a Inkrementální Metody
  Iterativní a inkrementální model
  Spirálový model (Spiral model)
  Prototypování (Evoluční prototypování, Throwaway prototyping)
  Rational Unified Process (RUP)
Metody tvorby a projektování IS
Slezská univerzita
Agilní metody
  Scrum
  Kanban
  Extreme Programming
  Feature Driven Development
  Lean Software Development
  DevOps (Development - Operations)

## Slide 8
Metody tvorby a projektování IS
Slezská univerzita
Hybridní metody
  Spiral model
  Rational Unified Process (RUP)
  Disciplined Agile (DA)
Rychlé vývojové metody
  Rapid Application Development (RAD)
Objektově orientované metody
  Unified Process (UP)
  Domain-Driven Design (DDD)
  Extreme Programming

## Slide 9
Velikost projektu
  Malé projekty → Scrum, XP;
  Velké projekty → RUP, Waterfall, Spiral model.
Dynamika požadavků
  Časté změny → Agile;
  Stabilní požadavky → Waterfall.
Metody tvorby a projektování IS
Slezská univerzita
Týmová kultura
  Samoorganizované týmy → Scrum;
  Hierarchické struktury → Waterfall.
Technické požadavky
  Kritické systémy → Waterfall/V-model, Spiral model;
  Experimentální vývoj → Prototypování.

## Slide 10
Stanovení informační strategie a architektury
  Definování celkové strategie, cílů a technologické architektury informačního systému.
Analýza požadavků a potřeb
  Shromáždění požadavků od uživatelů, analýza procesů, objektů a dat nutných pro systém.
Návrh systému (cílový koncept řešení)
  Vytvoření architektonického a technického návrhu, modelování databází a uživatelského rozhraní.
Fáze vývoje IS
Slezská univerzita

## Slide 11
Přístupy nebo soubory postupů, které se používají pro
  organizaci,
  plánování,
  řízení,
  kontrolu,
  dokumentaci.
Jejich hlavní cílem je zajistit, aby výsledný produkt nebo služba splňovala definované požadavky, kvalitu a časové i rozpočtové rámce.
metodiky řízení projektů
Slezská univerzita

## Slide 12
Metodiky kladou důraz na:
  jasně definované role a odpovědnosti,
  strukturovaný proces a dokumentaci,
  pravidelné sledování, kontrolu a reporting,
  dodržování standardů a kvality,
  řízení rizik a změn.
metodiky řízení projektů
Slezská univerzita
PRINCE2
PMI (PMBOK)
IPMA

## Slide 13
Strukturovaná metoda řízení projektů původně vyvinutá ve VB, která se využívá napříč různými odvětvími.
Procesně orientovaná metodika
  Projekt je rozdělen do jasně definovaných fází a procesů s jasně určenými vstupy a výstupy.
Strukturované řízení projektů
  Jasně definované role a odpovědnosti (např. Projektový manažer, Senior User, Executive, Senior User, Senior Supplier).
  Zřetelné rozdělení pravomocí a odpovědností.
metodiky řízení projektů – prince2
Slezská univerzita

## Slide 14
Pevně dané fáze projektu
  Zahájení (Starting up a Project)
  Inicializace (Initiating a Project)
  Řízení fází (Controlling a Stage)
  Řízení dodávek produktů (Managing Product Delivery)
  Řízení přechodů mezi etapami (Managing Stage Boundaries)
  Ukončení projektu (Closing a Project)
metodiky řízení projektů – prince2
Slezská univerzita

## Slide 15
Důraz na produkty (výstupy projektu)
  Jasná definice a kontrola výsledků projektu.
  Zaměření na přínosy a kvalitu finálních produktů.
Řízení rizik a změn
  Přesně definované postupy pro zacházení s riziky a změnami během projektu.
Univerzálnost
  Vhodná pro jakékoliv typy projektů (nejen IT, ale i stavebnictví, průmysl, finance, apod.).
Důraz na dokumentaci.
metodiky řízení projektů – prince2
Slezská univerzita

## Slide 16
Struktura metodiky PRINCE2 zahrnuje 7 principů:
  Opodstatněnost projektu (Business justification).
  Poučení ze zkušeností (Learn from experience).
  Jasně definované role a odpovědnosti (Defined roles and responsibilities).
  Řízení podle etap (Manage by stages).
  Řízení podle výjimek (Management by exception).
  Orientace na produkty (Focus on products).
  Přizpůsobení metodiky konkrétnímu prostředí projektu (Tailor to suit the project environment).
metodiky řízení projektů – prince2
Slezská univerzita

## Slide 17
Využití metodiky PRINCE2:
  Velké korporátní projekty.
  Veřejná správa a státní zakázky.
  Projekty, kde je potřeba jasně definované řízení a odpovědnost.
Metodika PRINCE2 je strukturovaná a formalizovaná, s důrazem na jasně definované role, výstupy, dokumentaci, řízení kvality a efektivní kontrolu projektu.
Jedná se o kontrast k agilním přístupům, které preferují větší flexibilitu a menší formálnost.
metodiky řízení projektů – prince2
Slezská univerzita

## Slide 18
PMI (Project Management Institute)
  mezinárodní organizace, která se zaměřuje na rozvoj a standardizaci projektového řízení.
Jedním z jejích klíčových výstupů je PMBOK (Project Management Body of Knowledge)
  soubor doporučených postupů (best practices) pro řízení projektů.
metodiky řízení projektů – pmi
Slezská univerzita

## Slide 19
PMBOK není metodika, ale soubor globálně uznávaných osvědčených postupů pro řízení projektů.
Poskytuje strukturovaný přístup k řízení projektů na základě procesních skupin a znalostních oblastí.
metodiky řízení projektů – pmi
Slezská univerzita

## Slide 20
Řízení projektu v 5 základních fázích (procesních skupinách):
  Iniciace (Initiating) – definování projektu, cílů a klíčových stakeholderů.
  Plánování (Planning) – tvorba detailního plánu zahrnujícího rozsah, časový harmonogram, náklady, rizika a kvalitu.
  Realizace (Executing) – realizace plánovaných činností a řízení projektového týmu.
  Monitorování a kontrola (Monitoring & Controlling) – průběžné sledování projektu, řízení změn, kontrola plnění cílů.
  Ukončení (Closing) – formální ukončení projektu, předání výsledků a vyhodnocení.
metodiky řízení projektů – pmi
Slezská univerzita

## Slide 21
Řízení projektu v 5 základních fázích (procesních skupinách):
  Iniciace (Initiating) – definování projektu, cílů a klíčových stakeholderů.
  Plánování (Planning) – tvorba detailního plánu zahrnujícího rozsah, časový harmonogram, náklady, rizika a kvalitu.
  Realizace (Executing) – realizace plánovaných činností a řízení projektového týmu.
  Monitorování a kontrola (Monitoring & Controlling) – průběžné sledování projektu, řízení změn, kontrola plnění cílů.
  Ukončení (Closing) – formální ukončení projektu, předání výsledků a vyhodnocení.
metodiky řízení projektů – pmi
Slezská univerzita

## Slide 22
10 znalostních oblastí PMI PMBOK
metodiky řízení projektů – pmi
Slezská univerzita
  Řízení integrace projektu (Project Integration Management)
  Řízení rozsahu (Project Scope Management)
  Řízení času (Project Time Management)
  Řízení nákladů (Project Cost Management)
  Řízení kvality (Project Quality Management)
  Řízení lidských zdrojů (Project Human Resource Management)
  Řízení komunikace (Project Communications Management)
  Řízení rizik (Project Risk Management)
  Řízení dodavatelů (Project Procurement Management)
  Řízení zainteresovaných stran (Project Stakeholder Management)

## Slide 23
PMI nabízí několik uznávaných certifikací pro projektové manažery, například:
  PMP (Project Management Professional) – nejznámější certifikace projektového řízení na světě.
  CAPM (Certified Associate in Project Management) – certifikace pro začínající projektové manažery.
PMI PMBOK lze aplikovat na jakýkoli typ projektu – IT, stavebnictví, výroba, veřejná správa, zdravotnictví.
Není vázán na žádnou konkrétní metodiku.
metodiky řízení projektů – pmi
Slezská univerzita

## Slide 24
International Project Management Association
  mezinárodní organizace zaměřená na rozvoj kompetencí v oblasti řízení projektů.
IPMA se soustředí na rozvoj projektových manažerů a jejich kompetencí (znalostí, dovedností a postojů).
Nezaměřuje se jen na metody řízení, ale i na měkké dovednosti, leadership a osobnostní rozvoj.
metodiky řízení projektů – ipma
Slezská univerzita

## Slide 25
Standard IPMA se nazývá ICB (Individual Competence Baseline) a definuje 3 hlavní oblasti kompetencí:
  Perspektivní kompetence (contextual competencies) – řízení zainteresovaných stran, strategie a řízení projektového prostředí.
  Lidé a osobnostní kompetence (people competencies) – leadership, týmová spolupráce, etika, vyjednávání.
  Praktické technické kompetence (practice competencies) – plánování, řízení nákladů, rizik, kvality, změn.
IPMA není metodika, ale kompetenční model.
metodiky řízení projektů – ipma
Slezská univerzita

## Slide 26
metodiky řízení projektů
Slezská univerzita

## Slide 27
Stanovení zásad migrace dat
  Plánování přenosu dat z existujících systémů do nového IS, definování pravidel a strategií migrace.
Realizace modulů a prototypová fáze
  Vývoj jednotlivých modulů, tvorba prototypů, případně implementace agilních metod podle zvolené strategie.
Ladění modulů, testování a integrace
  Oprava chyb, testování funkcionality modulů, orchestrace celého systému a příprava na produkční nasazení.
Fáze vývoje IS
Slezská univerzita

## Slide 28
Technická realizace a implementace
  Nasazení systému do testovacího nebo produkčního prostředí, optimalizace výkonu a infrastruktury.
Souhrnné testování a příprava dokumentace
  Celkové otestování systému, zajištění souladu s požadavky a vytvoření dokumentace pro administrátory i uživatele.
Školení uživatelů
  Zajištění výukových materiálů, školení zaměstnanců a koncových uživatelů pro efektivní používání systému.
Fáze vývoje IS
Slezská univerzita

## Slide 29
Instalace, akceptační test a ostré spuštění
  Finální nasazení systému, provedení akceptačních testů uživateli a oficiální spuštění do provozu.
Fáze vývoje IS
Slezská univerzita

## Slide 30
Nový IS = změna a adaptace
Postoj uživatele:
  Jaké výhody mi to přinese?
  Ohrozí to moji pracovní roli?
  Obavy z počáteční složitosti a nárůstu práce.
  Jaké nové příležitosti mi to poskytne?
Role projektového manažera:
  Minimalizovat obavy a zvýraznit benefity nového systému.
  Pomoci uživatelům překonat nejistotu a usnadnit přechod.
psychologické aspekty a management IS projektů
Slezská univerzita

## Slide 31
Kvalita jako klíčový rizikový faktor
  Kvalita je jedním z hlavních determinantů úspěšnosti projektu a úzce souvisí s trojúhelníkem projektového řízení (náklady – termíny – kvalita).
  Optimalizace kvality musí probíhat v rovnováze s náklady a časovým plánem.
Slezská univerzita
zajištění kvality projektu
Role smlouvy s dodavatelem
  Definici požadovaných funkcí a jejich specifikace
  Stanovení termínů
  Garance a záruky
  Proces řízení změn v projektu
  Kritéria kontroly kvality

## Slide 32
Sběr a vyhodnocování informací o stavu projektu
  Pravidelný monitoring a reporting
  Manuální vyhodnocování
  Automatizované nástroje pro řízení projektů
Klíčové prvky sledování kvality
  Kontrola termínů a funkcionality
  Sledování kritické cesty
  Analýza vytíženosti zdrojů
Slezská univerzita
Metody řízení kvality projektu

## Slide 33
Efektivní řešení problémů
  Konsensuální přístup
  Konfliktní přístup
Slezská univerzita
Metody řízení kvality projektu

## Slide 34
Metody založené na standardech a rámcích
  ISO 9001 (Systém managementu kvality).
  CMMI (Capability Maturity Model Integration).
  TQM (Total Quality Management).
  Six Sigma.
  Lean (Štíhlé řízení kvality).
Slezská univerzita
Metody řízení kvality projektu

## Slide 35
Analytické a vizualizační metody řízení kvality
  PDCA cyklus (Plan-Do-Check-Act).
  Benchmarking.
  FMEA (Failure Mode and Effects Analysis).
  Pareto analýza (80/20 pravidlo).
  Ishikawův diagram (Fishbone diagram, Cause and Effect diagram).
  Kontrolní diagramy (Control Charts).
Slezská univerzita
Metody řízení kvality projektu

## Slide 36
Softwarové nástroje pro řízení kvality projektu
  JIRA, Trello, Asana – pro řízení a sledování kvality v agilních týmech.
  Microsoft Project, Primavera – řízení kvality v tradičních projektech.
  Statistické nástroje (Minitab, MATLAB, Power BI) – pro analýzu dat v Six Sigma a jiných metodách.
Výběr správné metody závisí na typu projektu, požadované úrovni kvality a organizační kultuře.
Slezská univerzita
Metody řízení kvality projektu

## Slide 37
www.slu.cz
Děkujeme za pozornost
Otázky?