## Slide 1
www.slu.cz
týmový management projektu
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.

## Slide 2
Proces plánování, organizování, vedení a kontrolování práce projektového týmu s cílem efektivního dosažení stanovených cílů projektu.
Zaměřuje se na řízení lidských zdrojů v rámci projektu.
Úspěšný týmový management projektu přispívá k hladkému průběhu projektu, zvyšuje produktivitu a minimalizuje rizika spojená s lidským faktorem.
Týmový management projektu
Slezská univerzita

## Slide 3
Sestavení týmu
  výběr vhodných členů týmu podle jejich dovedností, zkušeností a kompetencí.
Definování rolí a odpovědností
  rozdělení úkolů a odpovědností mezi jednotlivé členy týmu.
Motivace a vedení týmu
  podpora spolupráce, udržování morálky a motivace týmu k dosažení projektových cílů.
Týmový management projektu
Slezská univerzita

## Slide 4
Komunikace
  zajištění efektivní výměny informací mezi členy týmu i s dalšími zainteresovanými stranami.
Řešení konfliktů
  identifikace a zvládání problémů nebo sporů v rámci týmu.
Hodnocení a zpětná vazba
  pravidelné sledování výkonu týmu a poskytování zpětné vazby.
Rozvoj týmu
  podpora profesního růstu a zlepšování kompetencí členů týmu.
Týmový management projektu
Slezská univerzita

## Slide 5
Projektová hierarchie.
Dozor.
Expertní tým.
Manažér projektu.
Vedoucí projektové skupiny.
Kmenový projektový tým.
Týmový management – základní pojmy
Slezská univerzita

## Slide 6
Určuje vzájemné vztahy nadřízenosti a podřízenosti pracovníků podílejících se na projektových pracích.
Struktura hierarchie je vždy ovlivněna potřebou a charakterem požadovaných znalostí.
U IS je to vždy smíšená struktura a hierarchie pracovníků IT a uživatelů, kdy zejména na počátku mají převažovat odborné znalosti v oblastech zavedení (změn) IS.
hierarchie v projektu
Slezská univerzita

## Slide 7
Projektový manažer je osoba odpovědná za plánování, organizaci, řízení a úspěšné dokončení projektu v rámci definovaných cílů, rozpočtu a časového harmonogramu.
Jeho úkolem je koordinovat práci projektového týmu, efektivně komunikovat se zainteresovanými stranami a zajistit, že projekt splňuje požadované kvalitativní standardy.
projektový manažer
Slezská univerzita

## Slide 8
projektový manažer
Slezská univerzita

## Slide 9
Čistá organizační struktura je základním typem projektové organizační struktury projektu.
V této organizační struktuře se uvažuje s tím, že na omezenou dobu projektu vznikne zvláštní dílčí organizační struktura s vedoucím projektu, kterému jsou přímo pod-řízeni členové projektového týmu.
projektové organizační struktury
Slezská univerzita

## Slide 10
Čistá organizační struktura
projektové organizační struktury
Slezská univerzita

## Slide 11
Útvarová organizační struktura, také známá jako funkční struktura, je způsob uspořádání organizace, ve které jsou jednotlivé úkoly a odpovědnosti rozděleny mezi různé funkční oblasti nebo oddělení (útvary).
Každý útvar je zaměřen na specifické oblasti činnosti organizace, jako jsou marketing, finance, výroba, HR a podobně.
Tento typ struktury je obvyklý ve středně velkých a větších firmách, kde jsou specializované činnosti.
projektové organizační struktury
Slezská univerzita

## Slide 12
Maticová projektová organizační struktura je kombinovaná struktura, která spojuje prvky funkční a projektové struktury.
V tomto uspořádání jsou lidé organizováni nejen podle funkčních oddělení (např. marketing, finance, výroba), ale také podle projektů, na kterých pracují.
Cílem je umožnit lepší koordinaci a využití zdrojů mezi různými funkcemi a projekty.
projektové organizační struktury
Slezská univerzita

## Slide 13
Maticová projektová organizační struktura
projektové organizační struktury
Slezská univerzita

## Slide 14
Typické organizační schéma IS projektu
Slezská univerzita

## Slide 15
Hlavní role v projektu IS
Slezská univerzita

## Slide 16
Schvalování projektových cílů a strategických rozhodnutí.
Kontrola pokroku projektu.
Řízení rizik a problémů.
Schvalování rozpočtu a zdrojů.
Zajištění komunikace se zainteresovanými stranami.
Podpora projektového manažera a rozhodování.
Schvalování změn v projektu.
Vyhodnocení úspěšnosti a uzavření projektu.
Řídicí výbor (dozor)
Slezská univerzita

## Slide 17
Plánovač, koordinátor, organizátor, kontrolor , vyjednavač a Vůdce
Zodpovídá zejména za:
vedoucí projektu
Slezská univerzita
  Řízení realizace postupu prací.
  Identifikaci odchylek od plánů a realizaci nápravných opatření.
  Poskytování informací o průběhu projektu.
  Sledování a vyhodnocování nákladů vzhledem k rozpočtu.
  Formulování a předkládání požadavků nad rámec jeho povinností (u IS kritická úloha).
  Vytváření potřebných pracovních kontaktů na všech úrovních řízení.
  Marketing projektu.

## Slide 18
Je úlohou vedoucího projektu.
Potřebné vlastnosti vedoucího projektu:
  Schopný komunikátor
  Aktivní komunikátor
  Tvůrce komunikačního prostředí
  Efektivní koordinátor (moderátor) pracovních porad a diskuzí
Účinnost týmové komunikace
Slezská univerzita

## Slide 19
Komunikační past u IS projektů
  informatici versus uživatelé / vedení
Osvědčené postupy:
  Naslouchání, zpracování, třídění a filtrování informací.
  Účinná motivace (pochvala, osobní pozornost, provokace profesionální pýchy členů týmu…).
  Otevřené a neutrální řízení konfliktů.
Účinnost týmové komunikace
Slezská univerzita

## Slide 20
U odběratele
  Projednávání souladu cílů projektu IS s vrcholovým vedením.
  Koordinaci a alokaci klíčových uživatelů v etapě návrhu systému.
  Koordinaci posouzení návrhu nového systému ve firmě.
  Koordinaci dílčích projektových týmů s IT týmem v období realizace.
  Návrh a dodržení časového harmonogramu přechodu na nový systém.
  Efektivní řízení požadavků na změny dodatečné funkce IS.
  Cenová vyjednávání s dodavatelem v etapě realizace projektu a jeho změn.
Zodpovědnosti vedoucího projektu IS
Slezská univerzita

## Slide 21
Vliv na styl vedení má:
  vnitrofiremní kultura.
  osobnostní charakteristika vedoucího projektu.
  typ projektu.
Styly vedení týmu v IT projektech
Slezská univerzita
Autoritativní (častěji u dodavatelů než u odběratelů):
  při kratších projektech s časovým rizikem.
  při problémech v projektu (zpravidla po výměně vedoucího).
Demokratický s výraznou delegací pravomocí:
  při projektech s výraznou potřebou inovace a motivace.
Technokratický:
  zpravidla u obnov HW nebo sítí, vytváří problémy u koncových uživatelů.

## Slide 22
Řízení změn
  překonávání odporu organizace k novým řešením.
Zástupné problémy
  vícepráce, nižší efektivita nových funkcí, výskyt chyb.
Požadované vlastnosti
  rozhodnost, otevřenost, konsensus, emoční inteligence.
Typy manažerů
  IT odborník (menší technické projekty) vs. koordinátor (větší projekty s důrazem na komunikaci).
vedoucí projektu IS
Slezská univerzita

## Slide 23
Současný trend
  Hybridní přístupy kombinující agilní a tradiční řízení.
AI a automatizace
  zlepšení plánování, hodnocení rizik, alokace zdrojů.
Flexibilita a práce na dálku
  řízení vzdálených týmů a využívání digitálních nástrojů.
vedoucí projektu IS
Slezská univerzita

## Slide 24
Formální moc (Hierarchická síla).
Moc odměn.
Moc sankcí.
Moc odbornosti.
Moc dat a analytiky.
Moc vlivu a networkingu.
Moc osobnosti (Charismatická autorita).
„MOC“ vedoucího projektu IS
Slezská univerzita

## Slide 25
Technická odbornost.
Schopnost týmové spolupráce.
Flexibilita a přizpůsobivost.
Analytické myšlení a řešení problémů.
Zodpovědnost a samostatnost.
Projektové a organizační dovednosti.
Zájem o neustálé vzdělávání.
Komunikační dovednosti.
člen týmu projektu IS
Slezská univerzita

## Slide 26
Stanovení cílů projektu a závazku vedení.
Definování pravidel komunikace a hlavních milníků.
Řízení změn a diskuze variant řešení.
Integrace jednotlivých částí projektu.
Koordinace úkolů pro nadcházející období.
Pravidelná kontrola stavu projektu.
Vyhodnocení postupu prací a analýza nákladů.
Schvalování změn s dopadem na rozpočet a termíny.
jednání projektového týmu
Slezská univerzita

## Slide 27
Řešení dílčích problémů v jednotlivých týmech (např. otázky hardware, testovací varianty, návrhy z jiných týmů).
Brainstorming a hledání variant řešení.
Návrhy a implementace změn v konkrétních oblastech.
Důkladná příprava jednání a zajištění podkladů.
Dodržení programu a efektivní moderace schůzky.
Jasné rozdělení diskuzních a rozhodovacích témat.
Pečlivá dokumentace výstupů z minulých jednání.
jednání projektového týmu
Slezská univerzita

## Slide 28
Pravidelné týmové meetingy.
Jasná a srozumitelná komunikace.
Efektivní využívání komunikačních nástrojů (Slack, Teams, e-mail).
Rychlá a transparentní výměna informací.
Dodržování komunikačních pravidel a eskalačních postupů.
Otevřená zpětná vazba a řešení problémů.
Dokumentace klíčových rozhodnutí a úkolů.
Komunikace projektového týmu
Slezská univerzita

## Slide 29
www.slu.cz
Děkujeme za pozornost
Otázky?