## Slide 1: Využití logického rámce pro přípravu a realizaci strategií
Metody strategického řízení
Halina Starzyczná
Garant předmětu

## Slide 2
Využití logického rámce pro přípravu a realizaci strategií
.
Cílem kapitoly je seznámit se se systémem projektového řízení
Halina Starzyczná
Garant předmětu

## Slide 3
Využití logického rámce pro přípravu a realizaci strategií
.
1. Systém projektového řízení
2. Metoda logického rámce
3. Analýza
  Stakeholders
  Analýza problémů
  Analýza cílů
  Výběr strategií pro realizaci
4. Plánování
5. Matice logického rámce
Struktura přednášky

## Slide 4: Popis projektu

## Slide 5: 1. Systém projektového řízení

## Slide 6: Projektový rámec (Inicializace, koncepce)
Zahrnuje stanovení
Cílů projektu
Účelu a výstupů
Indikátorů k měření dosažených cílů
Zdrojů
Omezení a rizik
Je zadáním projektu
a podkladem k rozhodnutí o jeho přijetí k další realizaci

## Slide 7
Plán projektu
Definuje plán postupu při realizaci projektu
Struktura činností (úkolů)
Vazby a trvání aktivit
Zodpovědnost za provádění úkolů
Harmonogram
Plán zdrojů
Rozpočet
Analýza rizik
Dá se odvodit z matice logického rámce

## Slide 8: Implementace (realizace) projektu
Řízení času
Řízení nákladů
Řízení kvality
Řízení rizik
Řízení smluv
Akční plány

## Slide 9: Ukončení a vyhodnocení projektu
Ukončení smluv
Finanční uzavření (závazky, účetnictví, audit)
Hodnocení a závěrečná zpráva
Archivace

## Slide 10: 2 Metoda logického rámce
Vyvinutá v 70. letech 20. století USAID
Používaná řadou světových agentur při řízení projektů
Oficiální metoda v řízení projektového cyklu projektů financovaných ze zdrojů EU pro třetí země
Využívá k popisu projektu matici logického rámce – postupně bude vysvětlováno:

## Slide 11: Rámec projektu
Odpovídá na otázky:

## Slide 12: Přístup logického rámce v PM
1. Fáze analýzy | 2. Fáze plánování
Analýza zúčastněných | Příprava matice logického rámce
Analýza problémů | Časový rozpis aktivit
Analýza cílů | Rozpis zdrojů
Analýza strategií | 

## Slide 13: Výstupy analýzy
4 etapy analýzy
Analýza zúčastněných a dotčených projektem
Analýza problémů, strom problémů, které chceme řešit
Analýza cílů, strom cílů, hierarchie cílů, kterých chceme dosáhnout
Analýza strategií na řešení problémů – návrh projektů - výběr

## Slide 14: Analýza zúčastněných a dotčených Stakeholder analysis
(Cílové skupiny, koneční uživatelé)
Každý jednotlivec, skupina lidí, instituce nebo firma, která může být v nějakém vztahu k projektu/programu
Analýza identifikuje všechny, kdo budou pravděpodobně projektem ovlivněni (pozitivně i negativně) a jak
Je úzce provázána s analýzou problémů

## Slide 15: Analýza problémů

## Slide 16: Strom problémů
Vysoká nezaměstnanost
Tradiční průmysl
Nedostatek zahraničních investorů
Chybí průmyslové zóny
Nedokončené privatizace
Není dálnice
Nejsou nová odvětví

## Slide 17: Analýza cílů
Negativní situace v diagramu problémů se konvertuje do pozitivní, tj. do řešení.
Např. Vysoká nezaměstnanost (problém) na snížení nezaměstnanosti (cíl)
Zahrnuje:
  Popis situace v budoucnosti po odstranění problémů
  Ověření hierarchie cílů
  Znázornění vztahů ve stromu cílů

## Slide 18: Strom cílů
Snížení
nezaměstnanosti v regionu
Restrukturalizace průmyslu
Zahraniční investice
Průmyslové zóny
Privatizace hutí
Stavba dálnice
Strojírenský klastr
Strom problémů

## Slide 19: Hierarchie cílů projektu

## Slide 20: Příklady cílů projektu

## Slide 21: Analýza strategií
Poslední krok v etapě Analýza
Výběr strategií („projektů“) k dosažení požadovaných cílů
Rozhodnutí o tom, které cíle budou zařazeny do projektu a jaký bude účel projektu a jaký je celkový cíl
Vyžaduje
  Jasná kritéria pro výběr strategií
  Identifikace možných strategií pro dosažení cílů
  Výběr strategie projektu
Podle rozsahu prací vybraná strategie představuje intervenci na úrovni projektu nebo programu složeného z několika projektů

## Slide 22: Výběr strategií pro řešení problémů
Snížení
nezaměstnanosti
Restrukturalizace průmyslu
Zahraniční investice
Průmyslová zóna
Strojírenský klastr
Projekt 1
Projekt 2
Dřevařský klastr

## Slide 23: Metoda logického rámce – Plán
3 etapy plánování
1. Matice logického rámce
2. Časový plán aktivit
3. Plán vstupů a nákladů

## Slide 24: 4. Matice logického rámce

## Slide 25: Matice logického rámce - Obsah

## Slide 26: Matice logického rámce - Postup

## Slide 27: Matice logického rámce

## Slide 28: Matice logického rámce

## Slide 30: Shrnutí
1. Systém projektového řízení –rámec projektu, plán, implementace, ukončení a vyhodnocení
2. Metoda logického rámce – charakter prováděných analýz
3. Analýza
  Stakeholders
  Analýza problémů
  Analýza cílů
  Výběr strategií pro realizaci
4. Plánování
5. Matice logického rámce