## Slide 1: 1. TUTORIÁL-doplnění Projektový management
Projektový manažer
Kompetence projektového manažera
Metoda logického rámce (LFM)
Zdroje projektu
Ing. Pavel Adámek, Ph.D.
adamek@opf.slu.cz
Katedra podnikové ekonomiky a managementu

## Slide 2: Obsahové zaměření tutoriálu
Projektový manažer – vymezení role a úloha (slide 4-11)
Kompetence projektového manažera (slide 12-22)
Metoda logického rámce (LFM) (slide 23-27)
Zdroje projektu (slide 28-32)

## Slide 3: Konzultace a dotazy k případové studii
Jaký je progres v realizaci případové studie?
Narazili jste na problém/překážku v plánování projektu?
Využíváte softwarovou podporu?
Jaké nástroje či techniky projektového managementu využijete?

## Slide 4
Vymezení role a úloha v projektovém řízení
Úspěšný projektový manažer
Dodržení základních parametrů projektu.
Vysoká spokojenost zákazníka – měření (customer satisfaction index).
Ve správné volbě manažera projektu může hrát důležitou roli:
vhodnost pro konkrétní práci – ne každý projektový manažer je vhodný pro jakýkoliv projekt a obsazení role by nemělo podléhat okamžité dostupnosti jedince bez ohledu na jeho dosavadní zkušenosti a schopnosti.
zkušenost – vhodní zájemci pro řízení kritických projektů nebo rozsáhlých programů jsou zpravidla jedinci s osvědčenou schopností prioritizace a s vyspělými manažerskými taktikami a postupy ověřenými v předchozích projektech.
technická zdatnost v oblasti předmětu projektu – u některých typů projektů je nevhodné, je-li projekt pouze „administrován“; manažer projektu zpravidla nebývá technickým expertem, určitá znalost technologie je však u některých projektů nezastupitelná.
Projektový manažer
(slide 4-11)

## Slide 5: Projektový manažer

## Slide 6
Vymezení role a úloha v projektovém řízení
Vedoucí týmu zastává jak manažerské role (řízení), tak také roli lídra (vedení). Role vedoucího projektu (manažera projektu) a jeho úkolů.
zodpovídá za plánování, řízení a kontrolu projektu (zdárný průběh a dokončení jednotlivých etap projektu včas, při dodržení rozpočtu a standardů kvality),
vede projektový tým,
informuje o postupu projektu a o případných problémech,
zodpovídá za každodenní řízení,
úkolem je s týmem projekt zahájit, upřesnit jeho rozsah a získat souhlas,
stanovit postup projektu (tj. síť na sebe navazujících činností),
odhadnout pracnost jednotlivých činností,
nárokovat zdroje k zajištění úspěšného provedení projektu,
vytvořit harmonogram projektu,
přidělovat úkoly jednotlivým členům týmu,
sledovat jejich plnění v čase a zajišťovat v průběhu projektu kvalitu vytvářených klíčových produktů.
Projektový manažer

## Slide 7
Vedení projektového týmu obnáší:
Plánování – plánování činností a dílčích etap prací.
Rozhodování – v závislosti na typu rozhodnutí vedoucí týmu rozhoduje sám, nebo ve spolupráci se členy týmu.
Organizování – vedoucí týmu organizuje zejména komplexnější činnosti (vyžadující zapojení více členů týmu), ale také základní logistiku (třeba organizace porad).
Kontrolování – vedoucí týmu periodicky kontroluje průběžné dosahování cílů a směrování k stanoveným cílům.
Reprezentaci týmu navenek – reprezentování výsledků a dílčích pokroků práce týmu směrem k okolí (např. zadavatelé úkolu).
Dynamiku týmu – pomáhá řešit konflikty a obecně usnadňuje a zefektivňuje komunikaci v týmu.
Motivování členů týmu – motivuje jednotlivé členy týmu k co možná nejlepším výkonům.
Projektový manažer

## Slide 8
Manažer je při výkonu funkce nucen vyjednávat a komunikovat s tzv. zájmovými skupinami projektu.
V případě, že se jedná o komunikaci směrem dolů, znamená to, že musí aplikovat manažerskou sílu a autoritu.
Manažer projektu může prosadit své požadavky:
formálně přidělenými zdroji síly např.:
  moc z titulu pozice,
  moc z titulu odměňovat,
  moc z titulu ukládat pokuty,
neformálními zdroji síly, a to buď
  z titulu síly experta,
  z titulu společenského uznání.
Projektový manažer

## Slide 9
Příklad požadavků na znalosti PM (Unicorn, a. s.)
Projektový manažer

## Slide 10
Obsazování pozic PM
Situace na trhu
Najít vhodného projektového manažera je náročné
Problematický poměr „cena / výkon“
Kvalita PM se obtížně hodnotí – často se pozná až na řízení samotných projektů.
Nábor versus výchova
Nábor
Plusy
  Získávání PM ze zkušenostmi
  Rychlý způsob, jak získat PM
  Rozšíření poolu stávajících PM
  Není nutno zasahovat do stávajících projektů
Mínusy
  Riziko svěřit projekt „neznámému člověku“
  Nutno více kontrolovat nového PM, možná nedorozumění
  Vyšší mzdové náklady + provize externí agentuře
Projektový manažer

## Slide 11
Žádoucí jsou PM, kteří umí řídit projekty dle standardů (firemních), nikoliv podle jejich názoru.
Výchova
Plusy
PM je kompatibilní s přístupem firmy
Posiluje loajalitu
Komplexní vzdělávání a rozvoj projektového manažera
Zaměření na přístup a potřeby dané firmy
Možnost „převýchovy“ PM najatých z trhu nebo zapojení absolventů
Mínusy
Dlouhodobý proces
Z počátku juniorní PM
Nutnost zapojení seniorních rolí, resp. managementu firmy jako školitelů
Vysoké nepřímé náklady – příprava školení, kdo školí, nepracuje apod.
Projektový manažer

## Slide 12
Kompetence PM soubor znalostí, osobních přístupů, dovedností a souvisejících zkušeností, kterých je pro úspěch v určité pozici potřeba.
Oblast technických kompetencí – tato oblast slouží k popisu zásadních elementů kompetencí projektového řízení. Do této oblasti náleží obsah projektového řízení, který se někdy označuje jako tzv. „pevné elementy“.
Oblast behaviorálních kompetencí – tato oblast slouží k popisu elementů personálního projektového řízení. Do této oblasti náleží přístupy a dovednosti projektového manažera.
Oblast kontextových kompetencí – tato oblast slouží k popisu elementů kompetencí projektového řízení, které se vztahují ke kontextu projektu. Do této oblasti patří kompetence projektového manažera při řízení organizací s liniovým řízením a jeho schopnost fungovat v organizaci zaměřené na projekt.
Kompetence projektového manažera (slide 12-22)

## Slide 13: Kompetence projektového manažera
      Technické kompetence
      Úspěšnost řízení projektu
      Zainteresované strany
      Požadavky a cíle projektu
      Rizika a příležitosti
      Kvalita
      Organizace projektu
      Týmová práce
      Řešení problémů
      Struktury v projektu
      Rozsah a dodávané výstupy projektu
      Čas a fáze projektu
      Zdroje, Náklady a financování
      Organizace a smluvní vztahy
      Změny
      Kontrola, řízení a podávání zpráv
      Informace a dokumentace
      Komunikace
      Zahájení , Ukončení
      Behaviorální kompetence
      Vůdcovství
      Zainteresovanost a motivace
      Sebekontrola
      Asertivita
      Uvolnění
      Otevřenost
      Kreativita
      Orientace na výsledky
      Výkonnost
      Diskuze
      Vyjednávání
      Konflikty a krize
      Spolehlivost
      Porozumění hodnotám
      Etika
      Kontextové kompetence
      Orientace na projekt
      Orientace na program (portfolio)
      Realizace projektu, programu, portfolia
      Trvalá organizace
      Byznys
      Systémy, produkty, technologie
      Personální management
      Zdraví, bezpečnost, ochrana života a životního prostředí
      Finance
      Právo

## Slide 14: Kompetence projektového manažera
      Profesní kvalifikace NSK (dle zákona č. 179/2006 Sb.)
      Manažer programů a komplexních projektů 63-008-T - kvalifikace
      NSP – vymezení dle katalogu – projektový manažer

## Slide 15: Kompetence projektového manažera
      Příklad – pracovní podmínky

## Slide 16: Kompetence projektového manažera
      Příklad – Měkké kompetence (úroveň 0-5) – na všech úrovních hodnota 5
      Efektivní komunikace
      Kooperace (spolupráce)
      Kreativita
      Flexibilita
      Výkonnost
      Samostatnost
      Řešení problémů
      Plánování a organizování práce
      Celoživotní učení
      Aktivní přístup
      Zvládání zátěže
      Objevování a orientace v informacích
      Vedení lidí (leadership)
      Ovlivňování ostatních

## Slide 17: Kompetence projektového manažera
      Příklad – Obecné dovednosti (úroveň 0-3)
      Počítačová způsobilost – úroveň 3
      ovládá pokročilejší ovládání počítače (databáze, převody mezi kancelářskými aplikacemi, řešení jednodušších problémů)
      používá nové aplikace, uvědomuje si analogie ve funkcích a ve způsobu ovládání různých aplikací
      využívá funkcí jednotlivých aplikací (vzorce, formátování, grafická animace)
      Způsobilost k řízení osobního automobilu – úroveň 2
      má oprávnění k řízení osobního automobilu, běžně se orientuje ve známém prostředí
      zvládá jízdu na kratší trasy, zajistí základní údržbu automobilu
      Numerická způsobilost - úroveň 3
      provádí složitější aritmetické a geometrické výpočty a operace, provádí převody mezi různými měrovými soustavami

## Slide 18: Kompetence projektového manažera
      Příklad – Obecné dovednosti (úroveň 0-3)
      Ekonomické povědomí – úroveň 3
      provádí kalkulace a rozpočty
      orientuje se v mikroekonomických a makroekonomických ukazatelích a je schopen s nimi v praxi pracovat
      orientuje se v ekonomické legislativě
      orientuje se v ekonomickém a finančním řízení a rozumí základním pojmům (rozvaha, odpisy, výsledovka, zisk)
      zná a využívá i složitější metody financování (záruky, úvěry, investice)
      Právní povědomí – úroveň 3
      má právní povědomí, aplikuje znalosti zákonů a legislativy běžně ve firemní praxi využívané (obchodní zákoník, občanský zákoník,..)
      orientuje se v právních úkonech, dokumentech i subjektech právní praxe
      zvládá aktivní právní jednání

## Slide 19: Kompetence projektového manažera
      Příklad – Obecné dovednosti (úroveň 0-3)
      Jazyková způsobilost v češtině – úroveň 3
      důkladně se orientuje a rozumí i náročným odborným textům, které se dané pracovní oblasti přímo nedotýkají, rozlišuje styl písemného projevu
      plynule a spontánně reaguje, včetně komunikace s rodilými mluvčími, využívá jazykové prostředky pružně a efektivně pro nejrůznější účely (společenské, profesní), přesně formuluje své názory a vyjadřuje se i ke složitějším tématům
      rozumí rozsáhlým i méně zřetelně strukturovaným výpovědím
      sestaví strukturované podrobné písemné texty i na složitá témata, formálně a stylisticky přizpůsobí tyto texty danému účelu
      Jazyková způsobilost v angličtině – úroveň 2
      B2 – Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů jak s konkrétními, tak abstraktními náměty, včetně odborné diskuse o oboru své specializace. Dokáže se dorozumět tak plynule a spontánně, že může uspokojivě vést běžný dialog s rodilými mluvčími bez většího úsilí na obou stranách. Umí sestavit jasný podrobný text o širokém okruhu témat, vysvětlit stanovisko k aktuálním problémům a uvést výhody a nevýhody různých možností.

## Slide 20: Kompetence projektového manažera
      Příklad – Odborné znalosti (úroveň 1-8)
stanovy a základní organizační normy společnosti | 7
pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů | 7
základní ekonomické ukazatele | 8
ukazatele ekonomické efektivnosti investic a projektů | 8
finanční plánování | 8
pracovní právo, pracovně právní vztahy, sociální zabezpečení, zákon o zaměstnanosti | 7
komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník | 7
zásady vedení pracovního kolektivu | 8
metody a techniky hodnocení výkonu | 8
personální management | 8
ekonomický (finanční) management, controlling | 8
management kvality | 7
legislativa veřejných zakázek a pravidla hospodářské soutěže | 8
problematika grantů a grantové politiky | 8
management rizik | 8
time management | 8

## Slide 21: Kompetence projektového manažera
      Příklad – Odborné dovednosti (úroveň 1-8)
Řízení integrace projektu | 7
Řízení rozsahu projektu | 7
Finanční řízení projektu | 7
Řízení změn v projektu | 7
Řízení časového rámce projektu | 7
Řízení jakosti projektu | 6
Řízení rizik projektu | 7
Řízení zdrojů projektu | 7
Řízení informací a dokumentace v projektu | 6
Řízení programu | 7
Řízení organizace prostřednictvím projektů | 7

## Slide 22: Kompetence projektového manažera
      Požadovaný profil projektového manažera (výzkum Project Management Day 2016)
      Selský rozum
      Organizační a komunikační dovednosti
      Praxe
      Znalost metodik
      Motivace pro PM? - Překvapivě – otevřenost a důvěra 46%!

## Slide 23
Vytváří se k projektu - k zachycení smyslu projektu, stanovení ukazatelů jeho úspěšnosti a hrubý nástin řešení. K vypracování se používá vzorová tabulka a seznam kontrolních otázek.
Jedná se o nástroj, s jehož pomocí lze vymezit konkrétní cíl projektového záměru, definovat jednotlivé klíčové aktivity projektu, jejich vzájemné logické vazby, konkrétní výstupy projektu (kvantifikovatelné indikátory) a zdroje jejich ověření.
Mezi její přednosti patří jednoduchost, stručnost, jednoznačnost, věcně vymezený sled činností (aktivit) na jednom místě, znázornění jejich logických vazeb a finančních zdrojů a konkrétní výsledky, které očekáváme včetně předpokladů/rizik, které podmiňují dosažení výsledků a cílů projektu.
Metoda logického rámce (LFM)
(slide 23-27)

## Slide 24
Postup tvorby logického rámce je následující:
stanovení účelu projektu (Jaké problémy budou realizací projektu vyřešeny?);
stanovení výstupů projektu nutných pro dosažení účelu (určení výstupů, jejich dodáním dojde k naplnění výše stanoveného účelu);
stanovení skupiny klíčových činností pro dosažení každého výstupu (pro každý výstup stanovit hlavní skupiny činností, které povedou k jejich dosažení);
určení nákladů na provedení činností – rozpočet na realizaci (zdroje);
stanovení cílů (stanovení cílů, k jejichž splnění dojde v případě splnění účelu projektu; cíle obvykle souvisí se strategií organizace);
ověření vertikální logiky (jestliže – pak; jestliže provedeme tyto činnosti…, dosáhneme těchto výstupů…; jestliže jsme dosáhli těchto výstupů…, lze očekávat tuto změnu…; jestliže jsme splnili tento účel projektu.., přispěli jsme k naplnění těchto cílů…);
Metoda logického rámce (LFM)
(slide 22-)

## Slide 25
Postup tvorby logického rámce je následující:
stanovení požadovaných předpokladů na každé úrovni;
stanovení objektivně ověřitelných ukazatelů (řídit mohu pouze to, co mohu měřit; každý ukazatel musí obsahovat informace o očekávaném množství, jakosti a čase, ve kterém naplnění cíle, účelu a výstupů očekáváme);
stanovení prostředků ověření (ke každému objektivně ověřitelnému ukazateli stanovit zdroj údajů potřebných pro jeho ověření);
provedení kontrolního testu podle seznamu otázek.
Metoda logického rámce (LFM)
(slide 22-)

## Slide 26: Metoda logického rámce (LFM)

## Slide 27: Metoda logického rámce
      Čtení logického rámce
      Za existence a splnění předběžných (vnějších předpokladů a podmínek) budou moci být realizovány aktivity a činnosti projektu
      Provedené (realizované) aktivity a činnosti projektu…..
      …za existence rizik a po splnění předpokladů povedou k dosažení očekávaných výsledků a výstupů projektu
      Dosažené konkrétní výsledky a výstupy projektu….
      …za existence rizik a po splnění předpokladů povedou k naplnění účelu a specifických cílů projektu
      Naplněné specifické cíle a účel projektu povede či přispěje….
      ….za existence rizik a po splnění předpokladů k naplnění celkového cíle projektu (cíle dotačního titulu) – důvodu dotační intervence
      Celkový cíl bude měřitelný pomocí konkrétních ukazatelů a ověřitelný z existujících materiálů či zdrojů ověření.

## Slide 28
Řízení zdrojů spočívá v plánování zdrojů, jejich identifikaci a jejich přidělování.
Součástí managementu zdrojů je optimalizace způsobů jejich využívání v rámci časového harmonogramu projektu, stejně jako i neustálé monitorování a řízení těchto zdrojů.
Materiálové (zařízení, vybavení, informační technologie, dokumenty atd.) nebo lidské zdroje a finanční (nákladové).
Se zdroji by měl projektový manažer pracovat již od předprojektové fáze. Nejvíce se se zdroji setkáváme právě v části plánování a přípravy projektu, kdy bychom měli určit dostupné zdroje a sestavit analýzu potřebných zdrojů a jejich rozvržení.
Neodmyslitelnou součástí jsou zdroje ve chvíli finanční analýzy, kdy nám určí finanční rámec projektu. Plánování zdrojů je nejčastěji prováděno ve dvou formách:
  v tabulkové formě (přehled zdrojů a jejich popis),
  v grafické formě pomocí histogramů, diagramů, síťového grafu.
Zdroje projektu
(slide 28-)

## Slide 29
Softwarová podpora (Microsoft Project, OpenProj a jiné) je pak schopna vypočítat finanční toky a stanovit konkrétní kalendáře zdrojů v projektu.
V případě vedení více projektů a zejména u lidských zdrojů bychom neměli opomenout analýzu překryvu zdrojů s jinými projekty.
Prioritně bychom měli také analyzovat zdroje, které souvisí s kritickou cestou projektu. Právě tyto zdroje (materiál nedodaný včas, přetížení pracovníci projektu aj.) nám mohou výrazně zpozdit celý projekt.
Zdroje projektu
(slide 28-)

## Slide 30
Možné procesní kroky:
Identifikujte potřebné zdroje, a to včetně speciálních, potřebných pro řízení projektu. Explicitně formulujte potřebné kompetence, které budou od všech členů projektového týmu vyžadovány.
Vytvořte časový plán potřeby zdrojů.
Získejte souhlas s přidělením zdrojů k projektu od liniového managementu.
Zařaďte odhady a plán přidělování zdrojů do vykonávání procesu řízení změn.
Řiďte přidělování úloh a zvláštní důraz věnujte produktivitě nově zařazených pracovníků.
Řiďte a kontrolujte zdroje se zřetelem na řízení změn.
V případech, kdy došlo k nadhodnocení nebo podhodnocení potřeby zdrojů, eskalujte problém na úroveň řízení programu nebo portfolia za účelem přerozdělení zdrojů.
Modifikujte databázi odhadu zdrojů aktuálními hodnotami, které ukazují skutečně použité zdroje, a to zejména při ukončení projektu.
Dokumentujte získané poznatky a tyto poznatky užijte v budoucích projektech.
Zdroje projektu
(slide 28-)

## Slide 31: Zdroje projektu – MS Project

## Slide 32: Zdroje projektu – MS Project

## Slide 33
………….
………….
………….
Dotazy a diskuse 

## Slide 34: Děkuji za pozornost
a přeji Vám úspěšný den 
Ing. Pavel Adámek, Ph.D.
adamek@opf.slu.cz