Úkoly pro 3. seminář – Vypracovat dílčí části Vašeho projektu dle šablony seminární práce:

  - Organizační struktura projektu

    - Vytvořit schéma organizační struktury projektu a definovat role a konkrétní osoby (například využijte přístup metodiky Prince2 – Projektová hierarchie)

      - Sponzor projektu:

      - Hlavní uživatelé projektu:

      - Hlavní dodavatelé:

      - Projektový dohled za dodavatele/uživatele/firma:

      - Projektová podpora:

      - Projektový manažer:

      - Týmový manažer(ři):

      - Zainteresované strany projektu:

    - Matice RACI – v této fázi si stanovte nejdříve členy projektového týmu (případně i jiné osoby, které spolupracují na projektu) určete si kritéria matice RACI, které budete aplikovat (např. RACI, RACIS nebo jiné). V této fázi určete hlavní činnosti, kdo je za co odpovědný, apod. Později až budete mít kompletní WBS, tak matici aktualizujte podle osob, rolí, odpovědnosti apod.

___________________________________________________________________________

RACI matice – přiřazení a zobrazení odpovědností jednotlivých osob či pracovních míst v nějakém úkolu (projektu, službě či procesu) v organizaci.  RACI znamená:

- R – Responsible – kdo je odpovědný za vykonání svěřeného úkolu (realizuje, odpovídá)

- A – Accountable (někdy též Approver) - kdo je odpovědný za celý úkol, je odpovědný za to, co je vykonáno (řídí, rozhoduje)

- C – Consulted – kdo může poskytnout cenou radu či konzultaci k úkolu (konzultuje, žádají se informace či se čeká na reakci k dané činnosti)

- I – Informed – kdo má být informován o průběhu úkolu či rozhodnutích v úkolu

- S – Support – zajišťuje podporu v průběhu realizace činnosti a podílí se na realizaci činnosti (spolupracuje)

Obecný tvar matice je:

| Work Breakdown Structure (činnosti) | Role A | Role B | Role |
| --- | --- | --- | --- |
| Činnost 1 | Typ odpovědnosti | Typ odpovědnosti | Typ odpovědnosti |
| Činnost 2 | Typ odpovědnosti | Typ odpovědnosti | Typ odpovědnosti |
| Činnost 3 | Typ odpovědnosti | Typ odpovědnosti | Typ odpovědnosti |

V RACI platí pravidlo, že celkovou odpovědnost (A-accountability) má k danému úkolu (činnosti) pouze jedna osoba. Množství zapojených lidí (R-responsibility) by mělo být přiměřené velikosti a složitosti daného úkolu. V RASCI matici má odpovědnost R-responsibility pouze jedna osoba, ostatní mají S-support.

Doporučený postup tvorby matice:

- Sepsání skupin činností, u kterých je potřeba definovat odpovědnost do řádků matice (ideálně převezmete z WBS z Ganttova diagramu)

- Sepsání všech důležitých rolí do sloupců matice, lze při tom vycházet z hierarchické organizační struktury.

- Vepsat typy přiřazených odpovědností do jednotlivých buněk.

- Kontrola, že každá činnost (řádek) má přiřazenou osobu, která je za úkol odpovědná a která ho realizuje.

- Kontrola, že u každého úkolu jsou odpovědnosti sestavené jasně a nepřekrývají se.

RACI matice – příklady